医保码一码付接口改造技术需求

一、总体要求：依据《河北省医保局关于印发〈医保码“一码付”〉建设专项工作方案》及相关规范及接口文档按时限完成一码付改造。

二、具体功能流程要求

1、用户在支付宝端开通医保一码付，并设置扣款顺序。

2、用户在线下医疗机构使用“一码付”凭证付款。

3、医疗机构扫码解析后，通过医保核心系统完成医保预结算。

4、医疗机构确认需要自费付款时，如用户使用支付宝渠道展示医保电子凭证码，可提示用户是否一码付付款，确认后调用支付宝获取用户是否签约接口和获取支付宝自费付款码接口。

5、医疗机构获取自费付款码后调用支付宝当面付接口完成自费部分扣款。

6、医疗机构向医保核心提供发起医保结算。

7、医保核心系统结算成功后，分别通知医疗机构和电子凭证中心医保结算结果。

8、电子凭证中心向支付宝发送医保结果通知。

9、支付宝收到自费和医保支付结果后，向用户推送自费和医保账单。

三、商务要求：

1、2025年3月底前完成系统初步调试，通过医保局测试平台测试验收。

2、2025年8月底前，完成HIS系统改造，接入国家统一医保信息平台一码付模块和一码付支付渠道相关系统，实现一码付正式投入使用。

3、质保期一年。